پروژه وب‌سایت الان‌فلز

سند تأیید دامنه کار — نسخه ۱

تاریخ: ۶ مهر ۱۴۰۵

با سلام و احترام،

بر اساس پاسخ‌های شما، دامنه کار نسخه اول سایت به شرح زیر تنظیم شده است. در مواردی که فرمودید «خودت تصمیم بگیر»، تصمیم تیم فنی در بخش ۴ آمده است. لطفاً این سند را بررسی و در صورت موافقت، در بخش ۹ تأیید کنید.

پس از تأیید، این سند مبنای کار خواهد بود و هر تغییر بعدی به‌صورت «درخواست تغییر» با برآورد زمان ثبت می‌شود (بخش ۷).

# ۱. تصمیمات شما (خلاصه پاسخ‌ها)

- مرجع محتوا و امکانات: فایل‌های ورد ارسالی (FAQ، درباره ما، قوانین)؛ ظاهر و سبک: طرح فیگما.

- نام برند: «الان‌فلز» (Alan Felez)؛ دامنه‌های alanfelez.ir و alanfelez.com.

- سایت دو زبانه: فارسی و انگلیسی.

- اشتراک در سه سطح: رایگان، نقره‌ای (۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان/ماه)، طلایی (۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان/ماه). پیامک جزو طلایی است.

- دریافت خودکار قیمت‌ها از API؛ در صورت عدم پاسخ، ورود دستی از پنل مدیریت.

- تمام اطلاعات سایت از پنل مدیریت قابل ویرایش باشد.

- ثبت‌نام حتماً با کد یک‌بارمصرف (OTP).

- پیش‌بینی قیمت توسط کارشناسان شما تهیه می‌شود.

- سرور داخل ایران؛ درگاه پرداخت و نماد اعتماد در حال اخذ (فرض: موجود).

# ۲. صفحات سایت

| صفحه | دسترسی | محتوا | طراحی |
| --- | --- | --- | --- |
| صفحه اصلی | عمومی | معرفی، قیمت لحظه‌ای فلزات، خدمات، معرفی اشتراک‌ها | طرح فیگما |
| قیمت فلزات | عمومی (جزئیات بر اساس اشتراک) | جدول کامل، فیلترها، بیشترین رشد/کاهش، منابع | طرح فیگما |
| نمودار قیمت | عمومی (تاریخچه بر اساس اشتراک) | بازه‌های زمانی، مقایسه چند فلز | طرح فیگما |
| پیش‌بینی و تحلیل | اخبار عمومی / تحلیل و پیش‌بینی طلایی | محتوا توسط کارشناسان شما از پنل مدیریت | طرح فیگما |
| حراج‌های روزانه | طلایی | اطلاعات عرضه‌ها و حراج‌های روزانه بورس کالا | طراحی توسط تیم ما |
| ماشین حساب | طلایی | برآورد ارزش بار | طرح فیگما |
| اشتراک‌ها | عمومی | سه سطح اشتراک و خرید | طرح فیگما |
| سؤالات متداول | عمومی | متن فایل FAQ ارسالی شما | طرح فیگما |
| درباره ما / قوانین / حریم خصوصی | عمومی | متن فایل‌های ارسالی + پیش‌نویس ما برای حریم خصوصی | تیم ما |
| ارتباط با ما | عمومی | فرم تماس (اطلاعات تماس بعداً توسط شما) | طرح فیگما |
| مجوزها و اعتبار | عمومی | تا زمان اخذ مجوزها مخفی است | تیم ما |
| ورود / ثبت‌نام / حساب کاربری / پرداخت | کاربران | ثبت‌نام با موبایل و کد یک‌بارمصرف، پروفایل، اشتراک، صورتحساب، تیکت | تیم ما |
| پنل مدیریت | کارکنان | مدیریت تمام اطلاعات سایت | تیم ما |

# ۳. اشتراک‌ها و امکانات هر سطح

جدول زیر بر اساس فایل FAQ شما تنظیم شده است. لطفاً تأیید یا اصلاح کنید (سؤال ۲ در بخش ۸).

| امکانات | رایگان | نقره‌ای | طلایی |
| --- | --- | --- | --- |
| قیمت ۷ فلز اصلی (نوار قیمت و صفحه اصلی) | ✓ | ✓ | ✓ |
| جدول کامل قیمت همه محصولات و بازارها | محدود | ✓ | ✓ |
| نمودار قیمت | یک ماه اخیر | کامل + مقایسه | کامل + مقایسه |
| اخبار | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحلیل تخصصی بازار | — | — | ✓ |
| سناریوهای پیش‌بینی قیمت | — | — | ✓ |
| اطلاعات حراج‌های روزانه بورس کالا | — | — | ✓ |
| ماشین حساب قیمت | — | — | ✓ |
| پیامک و هشدار قیمت | — | — | ✓ |
| پشتیبانی (تیکت) | ✓ | ✓ | ✓ (اولویت‌دار) |

# ۴. تصمیمات تیم فنی (موارد واگذارشده به ما)

لطفاً در ستون آخر «تأیید» یا اصلاحیه خود را بنویسید.

| # | موضوع | تصمیم | تأیید / اصلاح |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | حراج‌های روزانه | فقط نمایش اطلاعات عرضه‌ها و حراج‌های روزانه بورس کالا (بدون سیستم ثبت پیشنهاد). مخصوص طلایی؛ سایر کاربران خلاصه و جدول محو می‌بینند. |  |
| ۲ | ماشین حساب | وزن خالص = وزن × (۱ − درصد ناخالصی)؛ ارزش = وزن خالص × قیمت − کسورات؛ هزینه حمل با انتخاب «پرداخت توسط فروشنده/خریدار» کسر یا اضافه می‌شود. امکان محاسبه با قیمت دلاری × نرخ ارز. |  |
| ۳ | تخفیف دوره‌ها | سه‌ماهه ۱۰٪ تخفیف (نقره‌ای ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ / طلایی ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان)؛ سالانه ۲۰٪ تخفیف (نقره‌ای ۹٬۶۰۰٬۰۰۰ / طلایی ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان). |  |
| ۴ | قوانین اشتراک | فعال‌سازی بلافاصله پس از پرداخت؛ ارتقا در هر زمان با محاسبه مابه‌التفاوت؛ تنزل سطح از پایان دوره؛ تمدید دستی با یادآوری پیامکی ۳ روز قبل از پایان. |  |
| ۵ | بازگشت وجه | تا ۷ روز پس از خرید، در صورت عدم استفاده از امکانات پولی، بازگشت کامل وجه. |  |
| ۶ | ورود و ثبت‌نام | ثبت‌نام با شماره موبایل و کد یک‌بارمصرف (الزامی)؛ ورود با کد یک‌بارمصرف یا رمز عبور (اختیاری)؛ بدون دریافت مدارک شناسایی. |  |
| ۷ | پشتیبانی | فرم تماس + سیستم تیکت در حساب کاربری. چت آنلاین (مثل گفتینو) در صورت نیاز بعداً قابل فعال‌سازی است. |  |
| ۸ | آمار صفحه اصلی | به‌جای اعداد نمونه (مثل ۱۲٬۰۰۰ کاربر)، آمار واقعی و قابل استناد: تعداد محصولات، منابع داده، زمان آخرین به‌روزرسانی. |  |
| ۹ | نمودار و واحدها | قیمت داخلی به تومان/کیلوگرم با امکان تبدیل به ریال و تن؛ قیمت جهانی به دلار/تن با امکان تبدیل به تومان. |  |
| ۱۰ | آیکون‌ها | مجموعه آیکون یکدست و دو‌رنگ (Duotone) به‌جای ایموجی. |  |
| ۱۱ | نسخه موبایل | طراحی موبایل توسط تیم ما بر اساس سبک طرح؛ نوار ناوبری پایین صفحه فقط در موبایل. |  |
| ۱۲ | دامنه | دامنه اصلی alanfelez.ir؛ دامنه .com به آن هدایت می‌شود؛ نسخه انگلیسی در مسیر /en. |  |
| ۱۳ | متن‌های حقوقی | حذف بخش‌های «اعلام بار» و بند تضمین از قوانین؛ نگارش پیش‌نویس حریم خصوصی و سیاست بازگشت وجه (نیاز به بررسی مشاور حقوقی شما). |  |
| ۱۴ | ارزش‌های ما | ا: اعتماد · ل: لحظه‌ای بودن اطلاعات · ا: اطلاعات دقیق · ن: نظم · ف: فایده و کاربرد · ل: لبریز از تخصص · ز: زلالیت و شفافیت |  |

# ۵. موارد حذف‌شده از نسخه ۱

- بخش خرید و فروش، اعلام بار، آگهی‌ها و اطلاعات تماس فروشندگان

- نشان «تأیید شده» و احراز هویت با مدارک

- گروه‌های معاملاتی و هوش بازار (Matching)

- اشتراک سازمانی و API

- در صفحه اصلی: بخش «آخرین آگهی‌های بازار» و دکمه «ورود به بازار خرید و فروش»

# ۶. مراحل تحویل

هر مرحله روی سرور آزمایشی (Staging) به شما نمایش داده می‌شود. شما ۵ روز کاری برای بررسی و اعلام نظر فرصت دارید و پس از تأیید کتبی، مرحله بعد آغاز می‌شود.

| مرحله | تحویل | معیار تأیید |
| --- | --- | --- |
| مرحله ۱ — زیرساخت | راه‌اندازی پروژه، سرور آزمایشی (Staging)، سیستم طراحی، دو زبانه، هدر و فوتر | تأیید ظاهر روی ۲–۳ صفحه نمونه |
| مرحله ۲ — داده بازار | صفحه اصلی، قیمت فلزات، نمودار با به‌روزرسانی زنده، ورود دستی قیمت در پنل | صحت قیمت‌ها و پنل ورود قیمت |
| مرحله ۳ — کاربران و پرداخت | ثبت‌نام با کد یک‌بارمصرف، حساب کاربری، خرید اشتراک، قفل امکانات | رفتار صحیح سطوح اشتراک |
| مرحله ۴ — محتوا | پیش‌بینی و تحلیل، FAQ، درباره ما، قوانین، حریم خصوصی، تماس، تیکت، پنل کامل | صحت محتوا در فارسی و انگلیسی |
| مرحله ۵ — امکانات طلایی | ماشین حساب، حراج‌های روزانه، پیامک و هشدار قیمت | تأیید امکانات طلایی |
| مرحله ۶ — انتشار | بهینه‌سازی موبایل، سئو، سرعت، امنیت، تست بار، انتشار نهایی | تأیید نهایی انتشار |

# ۷. روند تغییرات

- ایراد: هر موردی که با این سند مطابقت ندارد، بدون هزینه اصلاح می‌شود.

- درخواست تغییر: هر مورد جدید یا متفاوت با این سند (از جمله اصلاح تصمیمات بخش ۴ پس از تأیید) با برآورد زمان و هزینه ثبت و پس از تأیید کتبی شما انجام می‌شود.

- تغییرات کوچک (کمتر از ۲ ساعت، ظاهری) در جلسه تحویل هر مرحله با هم بررسی و تأیید می‌شوند.

- تمام تصمیمات به‌صورت مکتوب ثبت می‌شوند.

# ۸. سؤالات باقی‌مانده

موارد ۱، ۲ و ۵ برای شروع دقیق‌تر کار مهم‌تر هستند.

| # | سؤال | کاربرد | پاسخ شما |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | لینک آخرین نسخه طرح: لینک فعلی هنوز نسخه قدیمی را نشان می‌دهد (منو شامل «خرید و فروش»). لطفاً آخرین نسخه را منتشر و لینک را ارسال کنید. | مبنای دقیق طراحی |  |
| ۲ | جدول امکانات بخش ۳ را تأیید یا اصلاح کنید (پاسخ قبلی «طبق…» ناقص بود). به‌ویژه: آیا ماشین حساب فقط برای طلایی است؟ | کنترل دسترسی کل سایت |  |
| ۳ | فایل لوگو با کیفیت بالا (SVG یا PNG حداقل ۱۰۲۴ پیکسل با پس‌زمینه شفاف). | لوگو، آیکون سایت |  |
| ۴ | متن نسخه انگلیسی: پیشنهاد ما این است که ترجمه را ما آماده کنیم و شما بررسی کنید. موافقید؟ | نسخه انگلیسی |  |
| ۵ | API یا ارائه‌دهندگان داده قیمت (بورس کالا، تالار آهن، بازار آزاد، LME، نرخ دلار): مستندات و کلید دسترسی. تا آن زمان ورود دستی در پنل فعال است. | دریافت خودکار قیمت‌ها |  |
| ۶ | اطلاعات پنل پیامک (کاوه‌نگار، قاصدک، …) برای کد یک‌بارمصرف و هشدارها. | ثبت‌نام |  |
| ۷ | تعداد کاربران پیش‌بینی‌شده در زمان راه‌اندازی و یک سال بعد؟ (فرض ما: ۲٬۰۰۰ و ۲۰٬۰۰۰) | انتخاب ظرفیت سرور |  |
| ۸ | هر منبع قیمت در ساعات بازار هر چند وقت یک‌بار باید به‌روز شود؟ (فرض ما: بازار آزاد هر ۵ تا ۱۵ دقیقه، بورس کالا روزانه، LME روزانه، دلار هر ۱۵ تا ۶۰ دقیقه) | هشدار تأخیر داده |  |
| ۹ | متن‌های حقوقی (قوانین، حریم خصوصی، بازگشت وجه) پس از آماده‌سازی توسط ما، قبل از انتشار توسط مشاور حقوقی شما بررسی شود. | الزام حقوقی |  |

# ۹. تأیید نهایی

اینجانب دامنه کار نسخه ۱ وب‌سایت الان‌فلز را مطابق این سند (با اصلاحات درج‌شده در بخش‌های ۳ و ۴، در صورت وجود) تأیید می‌کنم.

نام و نام خانوادگی: ................................................

تاریخ: ..............................

امضا: ..............................

با تشکر